УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Заказчик»

_____________________ / И. О. Фамилия /

«____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной информационной системы

«Веб-приложение — маркетплейс игровых товаров и услуг»

(условное обозначение — АИС «GameMarket»)

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-89

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта со стороны Исполнителя

_____________________ / И. О. Фамилия /

«____» _____________ 2026 г.

г. Москва, 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение	3

1.2. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы	3

1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся система	3

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы	3

1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ	3

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	4

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ	5

2.1. Назначение системы	5

2.2. Цели создания системы	5

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	6

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации	6

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации	6

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	8

4.1. Требования к системе в целом	8

4.2. Требования к функциям (задачам)	11

4.3. Требования к видам обеспечения	13

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	16

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ	17

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	18

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	19

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ	21

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: автоматизированная информационная система «Веб-приложение — маркетплейс игровых товаров и услуг».

Условное обозначение системы: АИС «GameMarket» (далее — Система, АИС).

Шифр темы (проекта): ТЗ-GM-2026.

## 1.2. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы

Заказчик: ООО «Заказчик» (юридический адрес, реквизиты указываются в договоре на выполнение работ).

Разработчик (Исполнитель): организация, определяемая по результатам конкурсного отбора / указываемая в договоре на создание Системы.

Взаимодействие Заказчика и Исполнителя осуществляется в порядке, установленном договором на создание Системы и настоящим Техническим заданием (далее — ТЗ).

## 1.3. Перечень документов, на основании которых создаётся система

Настоящее ТЗ разработано на основании:

- решения руководства Заказчика о создании АИС «GameMarket»;

- протокола совещания по определению требований к функциональности маркетплейса игровых товаров и услуг;

- маркетингового анализа рынка цифровых игровых товаров и услуг (внутриигровая валюта, предметы, аккаунты, услуги буста, донат-сервисы);

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.003-90, РД 50-34.698-90 — в части состава и оформления документации;

- действующего законодательства РФ в области персональных данных (152-ФЗ), защиты прав потребителей, электронной торговли и платёжных систем.

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы

Начало работ: не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на создание Системы.

Окончание работ (ввод в промышленную эксплуатацию): не позднее 9 (девяти) месяцев с даты начала работ.

Детализированный график этапов приведён в разделе 5 настоящего ТЗ.

## 1.5. Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ по созданию Системы осуществляется за счёт собственных (внебюджетных) средств Заказчика в соответствии с условиями договора и графиком платежей (этапы — раздел 5).

## 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ по каждому этапу оформляются актами сдачи-приёмки, подписываемыми уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

Предъявление Системы к приёмочным испытаниям, состав приёмочной комиссии и порядок оформления результатов определены в разделе 6 настоящего ТЗ.

По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику комплект эксплуатационной и программной документации, а также исходные коды Системы (при условии, установленном договором).

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ (РАЗВИТИЯ) СИСТЕМЫ

## 2.1. Назначение системы

АИС «GameMarket» предназначена для организации онлайн-площадки (маркетплейса), обеспечивающей взаимодействие продавцов и покупателей цифровых игровых товаров и услуг: внутриигровой валюты, предметов (скинов, лутбоксов, экипировки), игровых аккаунтов, ключей активации, а также услуг (буст рейтинга, прокачка персонажей, коучинг, услуги гейм-мастеров и т. п.).

Система обеспечивает автоматизацию процессов регистрации пользователей, размещения и поиска товаров/услуг (листингов), безопасного проведения сделок (в том числе с использованием эскроу-механизма), обработки платежей, разрешения спорных ситуаций, модерации контента и формирования аналитической и управленческой отчётности.

## 2.2. Цели создания системы

Основными целями создания Системы являются:

1) предоставление пользователям (покупателям и продавцам) удобного и безопасного онлайн-инструмента для купли-продажи игровых товаров и услуг;

2) минимизация рисков мошенничества за счёт применения механизма гарантийных (эскроу) сделок и системы верификации продавцов;

3) сокращение времени обработки заказа и проведения сделки по сравнению с внеплатформенными (неформальными) каналами продаж;

4) увеличение объёма и числа успешных сделок за счёт удобного каталога, поиска и рекомендательных механизмов;

5) повышение лояльности пользователей за счёт прозрачной системы рейтингов, отзывов и разрешения споров;

6) получение Заказчиком дохода за счёт комиссии с транзакций, платного продвижения листингов и подписочных тарифов для продавцов;

7) формирование единой базы данных пользователей, товаров, услуг и транзакций для последующего анализа и принятия управленческих решений.

Целевые показатели эффективности (индикативные, уточняются на этапе технического проектирования):

| Показатель | Значение к концу 1-го года эксплуатации | Способ измерения |
| --- | --- | --- |
| Количество зарегистрированных пользователей | ≥ 50 000 | Данные БД |
| Доля успешно завершённых сделок | ≥ 95 % | Отчёт модуля транзакций |
| Среднее время обработки спора | ≤ 48 часов | Отчёт модуля споров |
| Доступность Системы (SLA) | ≥ 99,5 % | Система мониторинга |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

## 3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы взаимодействия участников рынка цифровых игровых товаров и услуг, включающие:

- регистрацию и управление профилями покупателей и продавцов (в том числе верификацию личности и подтверждение платёжных реквизитов);

- создание, редактирование, публикацию и модерацию карточек товаров/услуг (листингов);

- поиск, фильтрацию и сравнение товаров/услуг;

- оформление заказа, резервирование средств покупателя (эскроу), подтверждение исполнения сделки продавцом и покупателем;

- проведение платежей и выплат продавцам, удержание комиссии платформы;

- коммуникацию между покупателем и продавцом (чат) в рамках сделки;

- рассмотрение претензий и споров, включая привлечение модератора/арбитра;

- формирование рейтингов, отзывов и репутационных показателей участников;

- администрирование Системы, модерацию контента, управление справочниками игр, категорий и тарифов;

- формирование аналитической и финансовой отчётности.

Участниками (пользователями) Системы являются следующие категории:

| Роль | Краткая характеристика |
| --- | --- |
| Покупатель | Физическое лицо, приобретающее товары/услуги на площадке; проходит базовую регистрацию |
| Продавец | Физическое лицо или самозанятый/ИП, размещающий листинги; проходит расширенную верификацию |
| Модератор | Сотрудник платформы, осуществляющий проверку контента и участие в разрешении споров |
| Оператор поддержки | Сотрудник, обрабатывающий обращения пользователей |
| Администратор системы | Сотрудник, осуществляющий настройку справочников, тарифов, ролей и мониторинг Системы |

## 3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Система эксплуатируется как веб-приложение с доступом через сеть Интернет с персональных компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств пользователей (браузерный доступ, без необходимости установки специализированного клиентского ПО).

Серверная часть Системы размещается в дата-центре (собственном или арендуемом облачном — IaaS/PaaS) с обеспечением климатических условий, электропитания и физической безопасности в соответствии с требованиями эксплуатации серверного оборудования и требованиями провайдера облачных услуг.

Специальных требований к условиям окружающей среды рабочих мест пользователей не предъявляется — достаточно стандартных условий эксплуатации персональных компьютеров и мобильных устройств.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## 4.1. Требования к системе в целом

### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

Система строится по многоуровневой архитектуре (клиент-серверной, трёхзвенной) и включает следующие основные подсистемы:

- подсистема «Личный кабинет пользователя» (покупатель/продавец);

- подсистема «Каталог товаров и услуг» (листинги, категории, поиск, фильтрация);

- подсистема «Управление заказами и сделками» (корзина, оформление заказа, эскроу-механизм);

- подсистема «Платежи и расчёты» (интеграция с платёжными провайдерами, выплаты продавцам, учёт комиссии);

- подсистема «Коммуникации» (чат покупатель-продавец, уведомления, служба поддержки);

- подсистема «Разрешение споров» (претензии, арбитраж, возвраты);

- подсистема «Рейтинги и отзывы»;

- подсистема «Модерация контента»;

- подсистема «Администрирование» (справочники, роли, тарифы, конфигурация);

- подсистема «Аналитика и отчётность»;

- подсистема «Интеграции» (API для внешних систем и игровых сервисов, антифрод-сервисы).

Взаимодействие подсистем осуществляется через внутренние программные интерфейсы (REST/GraphQL API) и очередь сообщений для асинхронных операций (уведомления, начисление комиссий, антифрод-проверки).

Система должна функционировать в круглосуточном режиме (24×7) с возможностью проведения регламентных технических работ в заранее согласованные окна обслуживания.

### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Для эксплуатации Системы предполагается следующий минимальный штат обслуживающего персонала:

- администратор Системы — 1–2 чел., квалификация: системное администрирование, базы данных;

- модератор контента — 2–4 чел. (в зависимости от нагрузки), режим работы — сменный, с покрытием пиковых часов активности пользователей;

- оператор службы поддержки / арбитр по спорам — 2–4 чел., режим работы — сменный;

- технический специалист (DevOps/сопровождение) — 1–2 чел., режим работы — по регламенту сопровождения с дежурством по критическим инцидентам.

Персонал должен пройти обучение работе с Системой в объёме, определяемом эксплуатационной документацией (раздел 8).

### 4.1.3. Показатели назначения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Число одновременно работающих пользователей | не менее 5 000 |
| Максимальная нагрузка (запросов в секунду) к API | не менее 500 RPS |
| Время отклика системы на типовой запрос | не более 2 сек. (95-й перцентиль) |
| Время формирования страницы каталога | не более 1,5 сек. |
| Объём базы данных на момент запуска | до 50 ГБ, с ростом до 500 ГБ в течение 3 лет |

### 4.1.4. Требования к надёжности

Коэффициент готовности Системы должен составлять не менее 0,995 в расчёте на календарный месяц (доступность не менее 99,5 %), за исключением плановых регламентных окон обслуживания, согласованных с Заказчиком.

Среднее время восстановления работоспособности после отказа критичных компонентов — не более 1 часа; для некритичных компонентов — не более 4 часов.

Система должна обеспечивать автоматическое резервное копирование данных не реже одного раза в сутки с хранением резервных копий не менее 30 дней, а также возможность аварийного восстановления (Disaster Recovery) с целевым временем восстановления (RTO) не более 4 часов и точкой восстановления (RPO) не более 1 часа.

Должно быть предусмотрено горизонтальное масштабирование серверной части и балансировка нагрузки для исключения единой точки отказа ключевых компонентов (веб-серверы, приложение, база данных).

### 4.1.5. Требования безопасности

Требования настоящего пункта относятся к безопасности эксплуатации оборудования (электро-, пожаробезопасность) и не заменяют требования к защите информации, приведённые в п. 4.1.9.

- серверное оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями пожарной и электробезопасности, действующими для помещений дата-центров;

- рабочие места персонала, обслуживающего Систему, должны соответствовать требованиям охраны труда при работе с ПЭВМ (СанПиН).

### 4.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательский интерфейс Системы должен быть выполнен в соответствии с принципами адаптивного (responsive) веб-дизайна, корректно отображаться на устройствах с различным разрешением экрана (десктоп, планшет, смартфон).

Интерфейс должен обеспечивать интуитивно понятную навигацию, единый визуальный стиль, поддержку тёмной и светлой темы, а также соответствие требованиям доступности (WCAG 2.1, уровень AA) для маломобильных групп пользователей.

Основной язык интерфейса — русский, с возможностью последующего расширения на другие языки (интернационализация i18n) как задел на будущее развитие.

### 4.1.7. Требования к транспортабельности

Не предъявляются, так как Система не относится к подвижным (мобильным в физическом смысле) автоматизированным системам.

### 4.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Техническое обслуживание Системы включает мониторинг работоспособности, устранение инцидентов, обновление программного обеспечения, применение патчей безопасности и плановое масштабирование инфраструктуры.

Регламент технического обслуживания, состав работ и периодичность их проведения определяются на этапе технического проектирования и фиксируются в эксплуатационной документации.

Хранение резервных копий и архивов данных осуществляется на отдельных от продуктивной среды носителях (хранилищах), в том числе территориально разнесённых, с учётом требований отказоустойчивости.

### 4.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать:

- аутентификацию пользователей по логину/паролю с возможностью многофакторной аутентификации (МФА) для продавцов и административного персонала;

- ролевую модель разграничения доступа (RBAC) для функций администрирования, модерации и поддержки;

- шифрование данных при передаче (TLS 1.2/1.3) и хранении конфиденциальных данных (пароли — в виде хэшей с использованием стойких алгоритмов, платёжные реквизиты — в соответствии с требованиями PCI DSS при интеграции с платёжным провайдером);

- защиту от типовых веб-уязвимостей (OWASP Top-10): SQL-инъекции, XSS, CSRF, небезопасная десериализация и др.;

- механизм защиты от автоматизированных злоупотреблений (антифрод, антибот, CAPTCHA, ограничение частоты запросов — rate limiting);

- ведение журналов аудита действий пользователей и администраторов (логирование операций со сделками, платежами, изменением настроек) со сроком хранения не менее 1 года;

- соответствие требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке персональных данных пользователей.

### 4.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

При возникновении аварийных ситуаций (отказ оборудования, сбой ПО, стихийные бедствия, атаки) Система должна обеспечивать сохранность данных о завершённых транзакциях и финансовых операциях за счёт резервного копирования, репликации базы данных и журналирования транзакций (write-ahead log).

Восстановление данных после аварии производится из резервных копий в соответствии с регламентом, обеспечивающим показатели RTO/RPO, указанные в п. 4.1.4.

### 4.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

Серверная инфраструктура должна размещаться в сертифицированном дата-центре (уровень надёжности Tier не ниже III либо эквивалент облачного провайдера) с резервированием систем электропитания, охлаждения и каналов связи.

### 4.1.12. Требования к патентной чистоте

Программные компоненты, используемые при создании Системы (в том числе компоненты с открытым исходным кодом), должны обладать патентной чистотой и применяться в соответствии с условиями их лицензий. Использование сторонних библиотек и сервисов должно быть согласовано с Заказчиком.

### 4.1.13. Требования по стандартизации и унификации

При разработке Системы должны применяться унифицированные решения по хранению данных, единый стиль оформления пользовательских интерфейсов, единые форматы обмена данными (JSON/REST, при необходимости — OpenAPI-спецификация), а также соблюдаться требования комплекса стандартов ГОСТ 34 в части документирования.

### 4.1.14. Дополнительные требования

Система должна поддерживать возможность дальнейшего масштабирования функциональности: подключение новых игр/платформ, расширение перечня способов оплаты, интеграцию с мобильными приложениями (iOS/Android) через единый программный интерфейс (API).

## 4.2. Требования к функциям (задачам)

Ниже приведён перечень функциональных подсистем и реализуемых ими функций (задач).

### 4.2.1. Подсистема «Личный кабинет пользователя»

- регистрация и авторизация пользователей (e-mail, номер телефона, вход через социальные сети/госуслуги — по согласованию с Заказчиком);

- верификация личности продавца (загрузка документов, подтверждение способа получения выплат);

- редактирование профиля, настройка уведомлений и способов оплаты/выплат;

- просмотр истории заказов, сделок, платежей и переписки;

- управление избранными товарами и подписками на продавцов/категории.

### 4.2.2. Подсистема «Каталог товаров и услуг»

- создание, редактирование, публикация и снятие с публикации листингов продавцом (наименование, описание, категория/игра, цена, фото/скриншоты, условия сделки);

- категоризация товаров и услуг по играм, платформам, типам (валюта, предметы, аккаунты, услуги);

- полнотекстовый и фасетный поиск с фильтрацией (по игре, цене, рейтингу продавца, наличию и т. д.);

- сортировка и рекомендательные подборки (популярное, новое, персональные рекомендации);

- платное продвижение листингов (поднятие в поиске, размещение на главной странице).

### 4.2.3. Подсистема «Управление заказами и сделками»

- оформление заказа и резервирование денежных средств покупателя на счёте платформы (эскроу);

- подтверждение исполнения обязательств продавцом (передача товара/оказание услуги) и покупателем (подтверждение получения);

- автоматическое перечисление средств продавцу по истечении контрольного срока при отсутствии претензий;

- отмена заказа и возврат средств покупателю по установленным правилам;

- формирование электронных чеков/документов по сделке.

### 4.2.4. Подсистема «Платежи и расчёты»

- приём платежей от покупателей через интегрированные платёжные системы (банковские карты, СБП, электронные кошельки);

- удержание комиссии платформы согласно установленным тарифам;

- формирование и проведение выплат продавцам (на карту, электронный кошелёк, счёт самозанятого/ИП);

- ведение баланса пользователя (кошелёк платформы), история операций;

- формирование финансовой отчётности для целей бухгалтерского и налогового учёта Заказчика.

### 4.2.5. Подсистема «Коммуникации»

- встроенный чат между покупателем и продавцом в рамках сделки (текст, вложения-скриншоты);

- автоматические и ручные уведомления (push, e-mail, in-app) о статусах заказа, сообщениях, акциях;

- модуль обращений в службу поддержки (тикет-система).

### 4.2.6. Подсистема «Разрешение споров»

- подача претензии покупателем/продавцом с приложением подтверждающих материалов;

- рассмотрение спора модератором/арбитром, запрос дополнительной информации у сторон;

- вынесение решения (полный/частичный возврат средств, перевод средств продавцу, блокировка одной из сторон);

- ведение истории и статистики по спорам для последующего анализа.

### 4.2.7. Подсистема «Рейтинги и отзывы»

- выставление оценки и отзыва по итогам завершённой сделки;

- расчёт агрегированного рейтинга продавца/покупателя с учётом истории сделок;

- модерация отзывов на предмет соответствия правилам платформы.

### 4.2.8. Подсистема «Модерация контента»

- предмодерация/постмодерация публикуемых листингов на соответствие правилам платформы и законодательству;

- автоматическая проверка контента (запрещённые слова, признаки мошенничества) с эскалацией на ручную проверку;

- блокировка/удаление листингов и учётных записей, нарушающих правила.

### 4.2.9. Подсистема «Администрирование»

- управление справочниками (игры, категории, платформы, способы оплаты, тарифы комиссии);

- управление ролями и правами доступа сотрудников;

- настройка параметров Системы (лимиты, сроки эскроу, правила автоматизации);

- мониторинг состояния Системы и журналов аудита.

### 4.2.10. Подсистема «Аналитика и отчётность»

- формирование отчётов по объёму продаж, количеству сделок, доходу от комиссии в разрезе периодов, категорий, игр;

- аналитика активности пользователей, конверсии, оттока;

- экспорт отчётов в форматы xlsx/csv/pdf; визуализация показателей на дашбордах администратора.

### 4.2.11. Подсистема «Интеграции»

- программный интерфейс (REST/GraphQL API) для взаимодействия с мобильными приложениями и внешними партнёрами;

- интеграция с платёжными провайдерами и антифрод-сервисами;

- интеграция (при технической возможности) с официальными API игровых платформ для автоматической проверки внутриигровых данных.

## 4.3. Требования к видам обеспечения

### 4.3.1. Математическое обеспечение

Специализированное математическое обеспечение не требуется. Для решения отдельных задач (ранжирование выдачи каталога, расчёт рейтинга, антифрод-скоринг) применяются стандартные статистические методы и общедоступные алгоритмы, реализуемые средствами выбранной программной платформы.

### 4.3.2. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение включает единую базу данных Системы, содержащую следующие основные сущности: пользователи, роли, листинги (товары/услуги), категории/игры, заказы, транзакции, платежи, чаты/сообщения, отзывы/рейтинги, претензии/споры, журналы аудита.

Структура базы данных проектируется на этапе технического проектирования в виде логической и физической модели данных (ER-диаграммы) с соблюдением требований нормализации и обеспечением целостности данных (первичные/внешние ключи, ограничения, транзакционность операций).

Классификация и кодирование информации (коды категорий, статусов заказов, ролей и т. п.) выполняются по внутренним справочникам Системы, утверждаемым на этапе проектирования.

### 4.3.3. Лингвистическое обеспечение

Основной язык пользовательского интерфейса и системной документации — русский. Архитектура Системы должна предусматривать возможность локализации интерфейса на другие языки без существенной переработки программного кода (использование ресурсных файлов локализации).

### 4.3.4. Программное обеспечение

Выбор конкретных языков программирования, фреймворков и СУБД производится Исполнителем на этапе технического проектирования и согласовывается с Заказчиком с учётом следующих требований:

- клиентская часть — современный веб-фреймворк (например, React/Vue/Angular или аналог), адаптивная вёрстка;

- серверная часть — промышленный стек (например, Node.js/Java/PHP/Python или аналог), архитектура на основе микросервисов либо модульного монолита с возможностью последующего выделения микросервисов;

- система управления базами данных — реляционная СУБД промышленного класса (например, PostgreSQL/MySQL) для транзакционных данных, при необходимости — дополнительная NoSQL/поисковая СУБД для полнотекстового поиска (например, Elasticsearch);

- используемое ПО должно быть лицензионно чистым; предпочтение отдаётся решениям с открытым исходным кодом либо имеющимся у Заказчика лицензиям.

### 4.3.5. Техническое обеспечение

Серверная инфраструктура развёртывается на базе облачной платформы (IaaS/PaaS) либо на выделенных серверах Заказчика — решение принимается на этапе технического проектирования исходя из требований по нагрузке, надёжности и бюджету.

Минимальный состав технических средств на момент запуска промышленной эксплуатации:

- веб/прикладные серверы — с возможностью горизонтального масштабирования (не менее 2 узлов для отказоустойчивости);

- сервер(ы) базы данных — с настроенной репликацией (основной/резервный);

- система балансировки нагрузки и защиты от DDoS-атак;

- система резервного копирования и хранения архивов;

- система мониторинга и оповещения об инцидентах.

Требования к клиентским рабочим местам пользователей: современный веб-браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge — актуальных версий) и доступ в сеть Интернет.

### 4.3.6. Метрологическое обеспечение

Специальные метрологические требования к Системе не предъявляются, так как Система не осуществляет измерений физических величин.

### 4.3.7. Организационное обеспечение

Организационное обеспечение включает регламенты работы модераторов, службы поддержки и администраторов Системы, а также должностные инструкции, определяющие порядок обработки заявок, претензий и инцидентов. Указанные регламенты разрабатываются на этапе внедрения Системы (раздел 7).

### 4.3.8. Методическое обеспечение

Методическое обеспечение включает комплект методик и инструкций по эксплуатации Системы для различных категорий пользователей (руководство администратора, руководство модератора, руководство оператора поддержки, руководство пользователя), состав которых приведён в разделе 8 настоящего ТЗ.

# 5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Создание Системы осуществляется в соответствии со стадиями и этапами, установленными ГОСТ 34.601-90, применительно к настоящему проекту — согласно нижеприведённому графику.

| № | Этап (стадия) работ | Содержание работ | Срок, недель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение ТЗ | Формирование и согласование настоящего Технического задания | 2 |
| 2 | Эскизный / технический проект | Разработка архитектуры, моделей данных, прототипов интерфейсов, выбор технологического стека | 4 |
| 3 | Рабочая документация | Детальное проектирование модулей, разработка спецификаций API, дизайн-макетов | 3 |
| 4 | Разработка (реализация) | Программирование подсистем согласно п. 4.2, модульное тестирование | 14 |
| 5 | Комплексное тестирование | Функциональное, нагрузочное, интеграционное тестирование, тестирование безопасности | 4 |
| 6 | Опытная эксплуатация | Пилотный запуск с ограниченным кругом пользователей, устранение выявленных замечаний | 4 |
| 7 | Приёмочные испытания | Проведение испытаний согласно программе и методике испытаний (раздел 6) | 2 |
| 8 | Ввод в промышленную эксплуатацию | Полномасштабный запуск, передача документации, обучение персонала | 2 |

Итоговая продолжительность работ — ориентировочно 35 недель (около 9 месяцев); окончательный график фиксируется календарным планом, являющимся приложением к договору.

По результатам каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику соответствующие документы (см. раздел 8) и оформляет акт сдачи-приёмки этапа работ.

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

Контроль хода выполнения работ осуществляется Заказчиком на регулярных статус-встречах (не реже одного раза в две недели) на основании отчётов Исполнителя о ходе работ.

Виды испытаний Системы:

- предварительные испытания — проводятся Исполнителем перед предъявлением Системы к приёмочным испытаниям, включают функциональное, нагрузочное тестирование и тестирование безопасности;

- опытная эксплуатация — проводится с привлечением ограниченного круга реальных или тестовых пользователей в течение срока, указанного в разделе 5;

- приёмочные испытания — проводятся комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя на основании программы и методики испытаний (ПМИ), разрабатываемой Исполнителем и утверждаемой Заказчиком.

Приёмочные испытания проводятся по всем функциям, перечисленным в п. 4.2, а также по показателям надёжности, производительности и защищённости информации, установленным в п. 4.1. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний.

Система считается принятой в промышленную эксплуатацию при условии:

1) успешного выполнения всех тестовых сценариев программы и методики испытаний;

2) отсутствия критических и блокирующих замечаний (либо их устранения на момент приёмки);

3) предоставления Заказчику полного комплекта документации согласно разделу 8;

4) подписания сторонами акта приёмки Системы в промышленную эксплуатацию.

Гарантийные обязательства и порядок устранения замечаний, выявленных в течение гарантийного периода эксплуатации, определяются договором на создание Системы.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для подготовки объекта автоматизации (организационной структуры Заказчика) к вводу Системы в эксплуатацию должны быть выполнены следующие мероприятия:

1) определение и утверждение организационно-штатной структуры подразделения(й), ответственного(ых) за эксплуатацию Системы (администраторы, модераторы, служба поддержки);

2) разработка и утверждение внутренних регламентов и правил платформы (пользовательское соглашение, правила размещения листингов, политика разрешения споров, политика обработки персональных данных);

3) проведение обучения персонала, задействованного в эксплуатации Системы, с оформлением протоколов обучения;

4) подготовка технической инфраструктуры (закупка/аренда серверных мощностей, настройка каналов связи, регистрация доменного имени, получение SSL-сертификатов);

5) заключение договоров с платёжными провайдерами и, при необходимости, с провайдерами антифрод-сервисов, SMS/e-mail-рассылок;

6) проведение мероприятий по информированию потенциальных пользователей о запуске платформы (маркетинговые мероприятия — вне рамок настоящего ТЗ, определяются отдельно).

Ответственность за выполнение организационных мероприятий (пп. 1–3, 6) возлагается на Заказчика; за подготовку технической инфраструктуры и интеграции (пп. 4–5) — совместно на Заказчика и Исполнителя в соответствии с распределением зон ответственности, фиксируемым в рабочей документации.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По результатам выполнения работ Исполнитель разрабатывает и передаёт Заказчику следующий комплект документации в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90:

| № | Наименование документа | Стадия разработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Разработка ТЗ |
| 2 | Пояснительная записка к техническому проекту | Технический проект |
| 3 | Описание автоматизируемых функций | Технический проект |
| 4 | Описание постановки задач (по подсистемам) | Технический проект |
| 5 | Описание информационного обеспечения (модель данных) | Технический / рабочий проект |
| 6 | Спецификация программного обеспечения (в т.ч. API) | Рабочая документация |
| 7 | Программа и методика испытаний | Рабочая документация |
| 8 | Руководство администратора | Рабочая документация |
| 9 | Руководство модератора / оператора поддержки | Рабочая документация |
| 10 | Руководство пользователя | Рабочая документация |
| 11 | Протокол приёмочных испытаний, акт ввода в эксплуатацию | Ввод в действие |

Документация оформляется на русском языке в электронном виде (форматы .docx/.pdf) и передаётся Заказчику в срок, не превышающий 10 рабочих дней после подписания акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию.

# 9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Настоящее Техническое задание разработано на основании:

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- маркетинговых и аналитических материалов Заказчика по рынку игровых товаров и услуг.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| ТЗ | Техническое задание |
| Листинг | Карточка товара или услуги, размещённая продавцом на платформе |
| Эскроу | Механизм резервирования денежных средств покупателя платформой до подтверждения исполнения сделки |
| RBAC | Role-Based Access Control — ролевая модель разграничения доступа |
| API | Application Programming Interface — программный интерфейс приложения |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания |
| RTO / RPO | Recovery Time Objective / Recovery Point Objective — целевое время и точка восстановления после аварии |
| Буст | Услуга по прокачке игрового персонажа/аккаунта, оказываемая продавцом-исполнителем |